LUMEN

Iluminando a gestão, impulsionando o seu talento

Estratégia de Crescimento

2026 (jul–dez) e 2027 — Os 6 Passos da Estratégia

SaaS de gestão para nail designers e salões

Documento para mentoria — Junho/2026

# Sumário

# Resumo executivo

O Lumen é um SaaS de gestão para nail designers e salões, com posicionamento central na maior dor do público: organizar o financeiro. A estratégia abaixo traduz o objetivo em números petrificados, com um plano que prova como cada cliente chega, as competências necessárias, a estrutura, a ordem de execução e o investimento — sempre saindo da própria receita.

| Marco | Clientes | MRR (mês) | ARR (ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fim de 2026 | 25 | R$ 4.475 | R$ 53.700 |
| Receita NOVA de 2027 (120 novos) | +120 | +R$ 21.480 | +R$ 257.760 |
| Consolidado — fim de 2027 | 145 | R$ 25.955 | R$ 311.460 |

Plano R$ 179/mês (Pro). Métricas que mandam: nº de assinantes ativos, MRR e ARR.

# Passo 1 — Onde quero chegar?

Alvo petrificado, com número. A recorrência dos 25 clientes de 2026 não conta como conquista de 2027 (já foi conquistada), mas soma no consolidado, porque o tamanho real do negócio é a base inteira.

|  | Clientes | MRR (mês) | ARR (ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fim de 2026 | 25 | R$ 4.475 | R$ 53.700 |
| Receita NOVA de 2027 (só os 120 novos) | +120 | +R$ 21.480 | +R$ 257.760 |
| Consolidado — fim de 2027 | 145 | R$ 25.955 | R$ 311.460 |

- Em 2026 o Lumen chega a R$ 4.475/mês (R$ 53.700/ano).

- Em 2027 gera receita nova de R$ 21.480/mês (R$ 257.760/ano) — fruto só dos 120 clientes novos.

- O negócio consolidado fecha 2027 valendo R$ 25.955/mês de MRR, ou R$ 311.460/ano de ARR.

# Passo 2 — Como quero chegar? (o plano)

Posicionamento (o fio que liga tudo) O Lumen é vendido como a solução para a maior dor da manicure hoje: organizar o financeiro. Agenda, clientes e o resto vêm como bônus. Toda prospecção e todo conteúdo batem nessa tecla.

## A) A conta que prova o número (funil)

2026 — preciso de +24 clientes (de 1 → 25 ≈ 4/mês):

- 20 abordagens/semana → 80/mês

- ~15% viram conversa → 12/mês

- ~40% testam o Lumen → ~5/mês

- ~70% assinam → ~3,5/mês

- + indicação ~1/mês → ~4 a 5 clientes novos/mês

2027 — preciso de +120 clientes novos (10/mês):

- Tráfego pago: R$ 1.200/mês ÷ ~R$ 150 por cliente = ~8/mês

- Indicação + parcerias: ~2/mês

- = ~10 clientes novos/mês

## B) A trajetória (marcos)

2026:

| Mês | Clientes | MRR |
| --- | --- | --- |
| Julho | 4 | R$ 716 |
| Agosto | 7 | R$ 1.253 |
| Setembro | 11 | R$ 1.969 |
| Outubro | 15 | R$ 2.685 |
| Novembro | 20 | R$ 3.580 |
| Dezembro | 25 | R$ 4.475 |

2027 (+30 novos por trimestre):

| Trimestre | Total de clientes | MRR |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 55 | R$ 9.845 |
| Q2 | 85 | R$ 15.215 |
| Q3 | 115 | R$ 20.585 |
| Q4 | 145 | R$ 25.955 |

## C) Rotina semanal (o hábito)

- 20 abordagens novas (DM + WhatsApp), discurso na dor financeira

- 7 posts (conteúdo diário, foco financeiro)

- Pedir indicação a cada cliente satisfeita (programa “Indique e ganhe dinheiro”: quem indica recebe 50% da 1ª mensalidade no PIX; a indicada paga 50% no 1º mês)

- Acompanhar 1 número: quantos assinaram na semana

## D) Indicadores que vigio (KPIs)

- Clientes novos no mês (meta: 4 em 2026, 10 em 2027)

- Cancelamento (churn) — repor o que cai para a meta não furar

- Custo por cliente no tráfego (meta 2027: ≤ R$ 150)

- % de novos vindos de indicação

## Linhas de receita extra (2027, fora da meta de assinantes)

- Monetização da base: ponte entre marcas e manicures — (a) canal de divulgação opt-in no app (só vê quem aceitou; ~R$ 500–2.000/campanha) e (b) relatórios de tendência anônimos (sem dado pessoal, 100% legal — LGPD). Nunca vender dado pessoal. Lançar com ~80+ clientes.

- Mentoria de gestão para manicures — empacotar o que o Lumen ensina sobre gerir o negócio.

# Passo 3 — Competências (exercício de humildade)

Mapa honesto: o que domino e, onde há lacuna, o que fazer e quando.

| Competência | Nível | Plano de ação |
| --- | --- | --- |
| Produto (React/Supabase) | Domino (c/ IA) | Manter. A IA cobre a folga — sem custo de equipe técnica por enquanto. |
| Prospecção / vendas | Domino | Maior força. Motor de 2026 — explorar ao máximo no orgânico. |
| Tráfego pago Meta | Noção | 2026: estudar e rodar testes pequenos. 2027: se não atingir ~R$ 150/cliente, contratar freela de tráfego (~R$ 800–1.500/mês). |
| Copy / conteúdo | Noção + IA | Usar IA para rascunhar anúncios e posts; você edita e dá o tom. Suficiente por ora. |
| Fechar parcerias | Noção | Competência de 2027. Aprender negociando as primeiras 2–4 parcerias você mesmo (é vendas, que domina). |
| Suporte ao cliente | Domino | Tranquilo até ~60–80 clientes. Depois pode virar gargalo de tempo → avaliar apoio. |
| Mentoria de gestão | Domino | Vira produto/receita em 2027. Empacotar o que já sabe. |

Leitura do exercício de humildade: as forças (produto, vendas, suporte, mentoria) cobrem 2026 inteiro — dá para chegar aos 25 praticamente sozinho. As lacunas (tráfego, copy, parcerias) são todas de 2027, e nenhuma trava 2026. Elas aparecem exatamente quando o negócio já terá receita para bancar a solução.

# Passo 4 — Estrutura

Tudo que dá sustentação ao plano — ferramentas e pessoas.

## O que já está de pé

- Lumen em produção (Vercel + Supabase) — o produto

- SMTP próprio (Resend + domínio) — cadastro/e-mails funcionando

- Pixel + CAPI do Meta — estrutura de anúncio pronta para ligar

- Programa de indicação “Indique e ganhe dinheiro” — no ar

- Cobrança no Asaas (anual parcelado + mensal recorrente)

## O que falta montar — 2026 (base obrigatória)

| Estrutura | Para quê | Custo |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | Backup diário + proteção de senha vazada. Não dá para crescer sem rede de segurança nos dados das clientes. | ~US$ 25/mês (~R$ 135) |
| Cobrança recorrente automática | Hoje a renovação anual é manual (risco de perder cliente que esquece). Automatizar segura receita. | Trabalho de dev |
| IA (ChatGPT/Claude) | Apoio no produto e no copy dos posts/anúncios. | ~R$ 100–120/mês |

## O que falta montar — 2027 (entra quando o crescimento exige)

| Estrutura | Para quê | Custo |
| --- | --- | --- |
| Verba de tráfego Meta | Motor de aquisição (10 novos/mês). | ~R$ 1.200/mês |
| Freela / gestor de tráfego | Cobrir a lacuna do passo 3, se não bater ~R$ 150/cliente sozinho. | ~R$ 800–1.500/mês |
| Apoio em suporte (avaliar) | Quando passar de ~60–80 clientes e o atendimento virar gargalo do seu tempo. | A definir |

## Pessoas

- 2026: só você. A estrutura é toda ferramenta — sem contratação.

- 2027: primeira contratação provável = freela de tráfego (não funcionário). Suporte só se o volume justificar.

Princípio que guia a estrutura Gastar pouco e fixo em 2026 (Pro + IA ≈ R$ 250/mês), e só abrir custo variável em 2027, quando já existe receita para bancar.

# Passo 5 — Prioridades (a ordem dos passos)

Primeiro proteger e automatizar a base, depois vender no orgânico, e só então ligar a máquina paga.

## 2026 — fundação + tração orgânica

- Supabase Pro — proteger os dados antes de trazer gente nova (rápido, é só assinar)

- Cobrança recorrente automática — parar de vazar receita na renovação manual (dev)

- Rotina de prospecção + conteúdo diário — a máquina orgânica que leva de 1 → 25

- Programa de indicação rodando forte — pedir indicação em toda venda satisfeita

- Estudar tráfego pago (testes pequenos) — chegar pronto em 2027

## 2027 — escala

- Ligar tráfego pago no Meta — canal principal (R$ 1.200/mês), ancorado na dor financeira

- Contratar freela de tráfego — se não bater ~R$ 150/cliente sozinho

- Fechar parcerias com marcas e micro influenciadoras

- Lançar monetização da base (~80+ clientes) — canal opt-in + relatórios anônimos

- Lançar a mentoria de gestão — 2ª linha de receita

Regra de ouro da ordem Nada de 2027 começa antes de 2026 estar de pé. Tráfego pago sem base protegida e sem cobrança automática é construir o telhado antes do alicerce. Os 3 inadiáveis: 1) Supabase Pro · 2) Cobrança automática · 3) Prospecção diária focada no financeiro.

# Passo 6 — Investimento

Quanto custa, e de onde sai o dinheiro — de preferência, qual % da receita vai para isso.

## Quanto custa — 2026 (baixo e fixo)

| Item | Mês |
| --- | --- |
| Supabase Pro | ~R$ 135 |
| IA (ChatGPT/Claude) | ~R$ 110 |
| Total | ~R$ 245/mês |

→ ~R$ 1.500 no semestre (jul–dez). Praticamente simbólico.

## Quanto custa — 2027 (entra o custo variável de crescimento)

| Item | Mês |
| --- | --- |
| Supabase Pro + IA | ~R$ 245 |
| Verba de tráfego Meta | ~R$ 1.200 |
| Freela de tráfego | ~R$ 1.000 |
| Total | ~R$ 2.445/mês |

→ ~R$ 29.000 no ano.

## De onde sai o dinheiro

- 2026: os R$ 245/mês saem do próprio caixa / da receita que já entra (em julho já há R$ 716/mês de MRR cobrindo de sobra). Sem precisar de reserva.

- 2027: da própria receita do Lumen — o negócio se paga. Regra: destinar ~15% do MRR para reinvestir em crescimento.

## A conta provando que fecha (2027)

| Trimestre | MRR | 15% reinvestido | Custo crescimento / Sobra |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | R$ 9.845 | R$ 1.477 | ~R$ 2.445 → falta ~R$ 970 |
| Q2 | R$ 15.215 | R$ 2.282 | ~R$ 2.445 → quase no zero |
| Q3 | R$ 20.585 | R$ 3.088 | ~R$ 2.445 → sobra R$ 640 |
| Q4 | R$ 25.955 | R$ 3.893 | ~R$ 2.445 → sobra R$ 1.450 |

Leitura honesta No início de 2027 o reinvestimento de 15% ainda não cobre 100% do tráfego + freela. Duas saídas: (a) começar o tráfego mais devagar (ex. R$ 600/mês) e acelerar conforme a receita sobe, ou (b) bancar a diferença (~R$ 1.000/mês no Q1) com uma pequena reserva nos primeiros meses. A partir do Q3 o negócio se paga sozinho e ainda sobra.

Resposta para a mentoria “O investimento sai da própria receita — destino ~15% do MRR para crescimento. Em 2026 o custo é mínimo (~R$ 245/mês). Em 2027 sobe para ~R$ 2.445/mês (tráfego + freela), começando mais enxuto no 1º trimestre e acelerando conforme o caixa cresce. Não dependo de capital externo.”

# Resumo dos 6 passos

- Onde chegar: 25 clientes (2026) → 145 consolidado (2027), R$ 311.460 de ARR.

- Como chegar: funil com números, foco na dor financeira; orgânico em 2026 + máquina paga em 2027.

- Competências: forças cobrem 2026; lacunas (tráfego/copy/parcerias) são de 2027.

- Estrutura: Pro + automação + IA em 2026; verba + freela em 2027.

- Prioridades: fundação antes de escalar; nada de 2027 antes de 2026 de pé.

- Investimento: da própria receita, ~15% do MRR; sem capital externo.